## Slide 1: Processos de Software

## Slide 2: Engenharia Tradicional
Civil, mecânica, elétrica, aviação, automobilística, etc
Projeto com duas características:
  Planejamento detalhado (big upfront design)
  Sequencial
Isto é: Waterfall
  Há milhares de anos

## Slide 3: Natural que ES começasse usando Waterfall

## Slide 4: No entanto: Waterfall não funcionou com software!

## Slide 5: Software é diferente
Engenharia de Software ≠ Engenharia Tradicional
Software ≠ (carro, ponte, casa, avião, celular, etc)
Software ≠ (produtos físicos)
Software é abstrato
Software é "adaptável"

## Slide 6: Dificuldade 1: Requisitos
Clientes não sabem o que querem (em um software)
  Funcionalidades são "infinitas" (difícil prever)
  Mundo muda!
Não dá mais para ficar 1 ano levantando requisitos, 1 ano projetando, 1 ano implementando, etc
Quando o software ficar pronto,
ele estará obsoleto!

## Slide 7: Dificuldade 2: Documentações Detalhadas
Verbosas e pouco úteis
Na prática, desconsideradas durante implementação
Plan-and-document não funcionou com software

## Slide 8: Manifesto Ágil (2001)

## Slide 9: Ideia central: desenvolvimento iterativo
Waterfall
Ágil

## Slide 10: Desenvolvimento iterativo
Suponha um sistema imenso, complexo etc
Qual o menor "incremento de sistema" eu consigo implementar em 15 dias e validar com o usuário?
Validar é muito importante!
Cliente não sabe o que quer!

## Slide 11: Reforçando: ágil = iterativo

## Slide 12: Outros pontos importantes (1)
Menor ênfase em documentação
Menor ênfase em big upfront design
Envolvimento constante do cliente (product owner)

## Slide 13: Outros pontos importantes (2)
Novas práticas de programação
  Testes, refactoring, integração contínua, etc

## Slide 14: Métodos Ágeis

## Slide 15: Métodos Ágeis
Dão mais consistência às ideias ágeis
  Definem um processo, mesmo que leve
  Workflow, eventos, papeis, práticas, princípios etc

## Slide 16: Métodos Ágeis que Vamos Estudar
Extreme Programming (XP)
Scrum

## Slide 17: Antes de começar
Nenhum processo é uma bala-de-prata
Processo ajuda a não cometer certos "grandes erros"
Processos não são adotados 100% igual ao manual
  Bom senso é importante
  Experimentação é importante

## Slide 18: Extreme Programming (XP)

## Slide 19: Extreme Programming
Kent Beck
1999
2004

## Slide 20: XP = Valores + Princípios + Práticas

## Slide 21: Valores
Comunicação
Simplicidade
Feedback
Coragem
Respeito
Qualidade de Vida (40 hrs)

## Slide 22: Valores ou "cultura" são fundamentais em software!

## Slide 23: Software = Gestão de Pessoas + Valores

## Slide 24: XP = Valores + Princípios + Práticas

## Slide 25: Princípios
Economicidade
Melhorias Contínuas
Falhas Acontecem
Baby Steps
Responsabilidade Pessoal

## Slide 26: XP = Valores + Princípios + Práticas

## Slide 27
Iremos estudar em Scrum
Testes e TDD = Cap. 8

## Slide 28: Pair Programming

## Slide 29: Estudo com Engenheiros da Microsoft (2008)
Vantagens:
  Redução de bugs (62%)
  Código de melhor qualidade (45%)
  Disseminação de conhecimento (40%)
  Aprendizado com os pares (40%)

## Slide 30: Estudo com Engenheiros da Microsoft (2008)
Desvantagens:
  Custo (75%)

## Slide 31: Estudo com Engenheiros da Microsoft (2008)
Características do par ideal:
  Habilidades complementares (38%)

## Slide 32: Revisão de Código ≅ Pair Programming Assíncrono
Mais comum atualmente que pair programming

## Slide 33: (2) Ambiente de Trabalho
Ambiente de trabalho
Cartazes para "visualizar trabalho"
em andamento

## Slide 34: Contratos com Escopo Aberto
Escopo fechado
  Cliente define requisitos ("fecha escopo")
  Empresa desenvolvedora: preço + prazo
Escopo aberto
  Escopo definido a cada iteração
  Pagamento por homem/hora
  Contrato renovado a cada iteração

## Slide 35: Contratos com Escopo Aberto
Exige maturidade e acompanhamento do cliente
Vantagens:
  Privilegia qualidade
  Não vai ser "enganado" ("entregar por entregar")
  Pode mudar de fornecedor

## Slide 36: Outros Processos (não ágeis)

## Slide 37: Transição de Waterfall para Ágil
Antes da disseminação dos princípios ágeis, alguns métodos iterativos ou evolucionários foram propostos
Transição Waterfall (~1970) e Ágil (~2000) foi gradativa
Exemplos:
  Espiral (1986)
  Rational Unified Process (RUP) (2003)

## Slide 38: Modelo em Espiral
Proposto por Barry Boehm
Iterações: 6 a 24 meses (logo, mais que em XP ou Scrum)

## Slide 39: Rational Unified Process (RUP)
Proposto pela Rational, que depois comprada pela IBM
Duas características principais:
  Diagramas UML
  Ferramentas CASE

## Slide 40: CASE (Computer-Aided Software Engineering)
Nome vem de sistemas de CAD (usados em engenharia tradicional)
Ex: ArgoUML, StarUML, Visual Paradigm, etc.

## Slide 41: Fases do RUP
Inception: análise de viabilidade
Elaboração: requisitos + arquitetura
Construção: projeto de baixo nível + implementação
Transição: implantação (deployment)

## Slide 42: Agradecimentos
Agradeço ao professor Marco Túlio Valente do DCC/UFMG pelo material disponibilizado.
Livro: